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当前位置： 政民互动 > 政民零距离 
留言详情 
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问题 
标题： 奥园誉雍府长时间延期，用电问题至今未解决 
发表人： 郭** 
提问时间： 2022-08-12 
奥园誉雍府两次延期500余天，业主通过多种方式反映，区信访办等部门尽力协调，目前未有实质性进展，尤其是用电问题，存在烂尾风险。 

诉求一：对住建委的回复不满意。根据杨村街道给业主的反馈，区里高度重视，由住建委牵头负责。但住建委给业主的反馈中，看不到具体措施，只是罗列一堆延期原因，结论就是”开发商承诺明年4月30日交房“。这些话开发商也对业主说了，开发商的话能信吗？ 

诉求二：开发商电的问题不解决，明年就交不了，截止今天，仍然没解决。怎么办？希望尽快有解决方案。
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回复 
标题： 奥园誉雍府长时间延期，用电问题至今未解决 
回复部门： 武清区 
回复时间： 2022-08-18 
尊敬的网友： 

您好，留言收悉。关于您反映的问题答复如下： 

五一阳光奥园项目，开发建设单位天津市武清区五一阳光投资发展有限公司。一期9号、10号楼共200套，合同交房时间为2021年12月30日，由于受大运河规划调整、销售市场低迷、资金紧张、疫情等原因叠加导致延期。目前主体已经封顶，外立面装饰作业已完成，门窗安装完成，差小配套与小市政工程。涉及配套工程问题正在积极协调解决，企业承诺2023年4月底交付。 

感谢您对我们工作的关心和支持，祝您身体健康，工作顺利。

武清区住房和建设委员会

2022年8月18日

